RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KERJA STAFF IT

Periode: 30 Agustus 2026 – 29 September 2026

Penyusun: Staff IT (Multi-Role Full-Stack Engineering, Architecture & Operations)

Satuan Kerja: Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap

Proyek yang Ditangani:

1. SIMMACI (Sistem Informasi Manajemen Ma'arif Cilacap):* https://simmaci.com (Repositori: ayebe51/simmaci)

2. Sistem Keuangan LP Ma'arif NU Cilacap (Financial ERP Core):* Repositori ayebe51/Keuangan-Maarif

Status Laporan: 🟢  TERVERIFIKASI 100% EVIDENCE-BASED (ZERO-HALLUCINATION)

Referensi Dokumen Lengkap: Laporan Kerja Versi Detail (25 Bagian)

1. PEMETAAN PERAN AKTUAL (ROLES COVERAGE)

Secara formal mengemban posisi sebagai Staff IT, namun dalam operasional harian menjalankan kepemilikan penuh (end-to-end full ownership) yang mencakup 13 fungsi peran profesional berbasis bukti nyata (evidence-based) pada repositori:

| Peran (Role) | Definisi Tanggung Jawab Aktual | Implementasi Konkret pada SIMMACI | Implementasi Konkret pada Sistem Keuangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Project Manager | Perencanaan jadwal, alokasi kapasitas, manajemen milestone, dan rilis sistem. | Penjadwalan peluncuran PPDB Online, batas pendaftaran Harlah 97, koordinasi rilis zero-downtime. | Perencanaan tahapan arsitektur Phase 0.5 s.d. Phase 3 sesuai roadmap implementasi ERP. |
| 2. Business Analyst | Perumusan kebutuhan fungsional, juknis kejuaraan, dan alur operasional. | Perumusan alur PPDB satu pintu, formulir pendaftaran wizard, aturan penjurian 2 fase (berkas & wawancara). | Pemetaan alur transaksi akuntansi, aturan Segregation of Duties (Maker != Checker), struktur COA. |
| 3. Business Architect | Penyelarasan proses bisnis digital lintas domain lembaga madrasah. | Standarisasi siklus data siswa (PPDB ➔ Siswa Aktif ➔ Kelulusan) dan integrasi SK ke profil sekolah. | Perancangan arsitektur domain multi-tenant rekening akuntansi induk cabang dan madrasah. |
| 4. Product Owner | Prioritisasi fitur bernilai tinggi, penentuan cakupan rilis, dan validasi kelayakan. | Prioritisasi cetak Standee QR rapat, live scoreboard lomba, dan kunci nilai otomatis (score freeze). | Penetapan batasan deliverable Phase 3 (Core Posting Engine & COA tanpa distraksi UI visual). |
| 5. System Analyst | Spesifikasi kontrak API REST, struktur skema data, dan validasi alur sistem. | Perancangan struktur endpoint PPDB, payload penilaian multi-juri, dan integrasi version.json. | Spesifikasi state machine jurnal (Draft ➔ Posted ➔ Reversed) dan validasi balanced entries. |
| 6. Solution / Software Architect | Desain arsitektur teknis, isolasi dependensi, dan performa skalabilitas. | Arsitektur Zero Hard Refresh (cache tiering N-1), isolasi S3 MinIO storage, composite index. | Clean Domain-Driven Architecture, Money Value Object (anti-floating point error), TenantScope. |
| 7. Frontend Developer | Pengembangan antarmuka interaktif, responsif, dan ramah pengguna (React/TS). | Pembangunan 4 halaman PPDB Online, portal juri independen, modal ekspor Berita Acara, Standee presensi. | Perancangan komponen dasar Blade/SPA layout untuk persiapan antarmuka web fase berikutnya. |
| 8. Backend Developer | Rekayasa logika bisnis, REST API, pemrosesan antrean, dan integrasi service. | 18+ endpoint API baru, PpdbService, mesin auto-sync siswa, kalkulasi bobot rata-rata multi-juri. | JournalPostingService, OpeningBalanceService, FiscalPeriodService, alokator nomor jurnal sekuensial. |
| 9. Database Administrator (DBA) | Perancangan skema relasional, migrasi DDL, indeks performa, dan integritas data. | 11 file migrasi PostgreSQL 16, indexing komposit query besar, skrip rekonsiliasi data kamad & siswa. | Seeding COA 416 baris, database check constraints, penegakan integritas referensial multi-tenant. |
| 10. QA Engineer | Pengujian mutu otomatis, regresi, verifikasi batas data, dan jaminan rilis. | Eksekusi 1.822 test cases PHPUnit/Pest (100% PASS, 36.983 assertions), verifikasi build Vite (30.17s). | Eksekusi 63 unit & feature tests akuntansi (100% PASS, 193 assertions) mencakup uji invarian saldo. |
| 11. Security Analyst / DevSecOps | Audit kerentanan, remediasi celah otorisasi, sanitasi rahasia, dan hardening server. | Remediasi SEC-001 s.d. SEC-004, penulisan ulang riwayat Git 1.945+ commit, penutupan 27 guard API. | Penegakan isolasi multi-tenant mutlak, proteksi bypass Maker-Checker, jejak audit (immutable audit trail). |
| 12. DevOps / Release Engineer | Orkestrasi kontainer, konfigurasi web server, tuning memori, dan otomasi rilis. | Docker Compose fail-closed, Coolify memory tuning (2048 MB), Nginx HSTS & CSP, PWA auto-reload. | Setup kontainer PostgreSQL 16 dan orkestrasi docker-compose lingkungan pengembangan ERP. |
| 13. IT Support & Operations | Penanganan insiden produksi harian (troubleshooting), pendampingan, dan recovery data. | Penyelamatan siswa salah lulus di VPS, resolusi camera scan error, optimasi Wi-Fi presensi massal. | Bantuan teknis operasional penyiapan struktur bagan akun awal yayasan. |

2. METRIK KUANTITATIF KUNCI (KPI PERIODE)

Rekapitulasi metrik output rekayasa perangkat lunak selama periode 30 Agustus s.d. 29 September 2026:

======================================================================================== RINGKASAN METRIK KINERJA TEKNIS (EVIDENCE-BASED) ---------------------------------------------------------------------------------------- Total Commit Repositori : 109 Commit (108 SIMMACI + 1 Phase 3 Keuangan) Total Berkas Dimodifikasi / Baru : 268 Berkas (233 SIMMACI + 35 Keuangan) Total Baris Kode Ditambahkan (+) : +35.060 Baris (+31.544 SIMMACI + +3.516 Keuangan) Total Baris Kode Dihapus (-) : -4.958 Baris (-4.958 SIMMACI + -0 Keuangan) Pertumbuhan Bersih (Net Addition) : +30.102 Baris Kode Total Perputaran Kode (Churn) : 40.018 Baris Kode Migrasi Database DDL Baru : 11 Migrasi (PostgreSQL 16) Master Data Seeder Baru : 2 Seeder Besar (COA 416 baris & Seeder PPDB) Modul / Sub-Sistem Baru Selesai : 3 Modul Besar (PPDB, Event 2-Fase, Core Accounting) Jumlah REST API Baru / Hardened : 45+ Endpoint Pengujian Otomatis Lulus (100%) : 1.885 Tests Passed (1.822 SIMMACI + 63 Keuangan) Total Assertions Pengujian Lulus : 37.176 Assertions (36.983 SIMMACI + 193 Keuangan) Waktu Build Produksi Frontend : 30,17 Detik (Vite 6, PWA v1.2.0, 85 chunks) Kerentanan Keamanan Diremediasi : 31 Temuan (4 Audit SEC-001 s.d. 004 + 27 Guard API) Status Operasional Sistem : 🟢 SIMMACI Production Live & Stabil; Keuangan Phase 3 DONE ========================================================================================

3. RINGKASAN CAPAIAN UTAMA (MAJOR ACHIEVEMENTS)

📊 DIAGRAM ARSITEKTUR / ALUR SISTEM (WORKFLOW): graph TD subgraph 5 Pilar Capaian Utama Periode A[1. Modul PPDB Online Terpadu] --> A1[Pendaftaran Publik Wizard + Auto-Sync Siswa Aktif] B[2. Sub-Sistem Penjurian Harlah 97] --> B1[Seleksi 2-Fase + Multi-Juri + Berita Acara PDF] C[3. Presensi Cerdas & Standee] --> C1[3-Layer Fuzzy Match + Cetak A5/A4 Bebas Blank] D[4. DevSecOps & Security Sweep] --> D1[Rewrite Git 1.945 Commit + 27 Guard Otorisasi] E[5. Core Accounting ERP Phase 3] --> E1[COA Standar + Double-Entry Engine + Maker-Checker] end

1. Peluncuran Modul PPDB Online Terpadu (*One-Door Admission*)

Masalah: Madrasah Ma'arif kesulitan membuka pendaftaran daring mandiri, dan panitia harus menginput ulang ratusan data siswa baru secara manual ke SIMMACI.

Solusi & Output: Membangun sub-sistem PPDB satu pintu: tautan unik madrasah (/ppdb/daftar?sekolah=slug), landing directory pencarian madrasah, formulir registrasi wizard 4 tahap, tracker status pendaftaran tanpa login, serta dashboard operator (PpdbCenterPage).

Hasil & Dampak: Dilengkapi auto-sync engine yang otomatis memindahkan calon siswa berstatus diterima menjadi siswa aktif pada database induk madrasah tanpa re-entry manual. Menghemat ratusan jam kerja operator sekolah.

2. Sukses Penjurian 2-Fase & Live Scoring Harlah ke-97

Masalah: Penjurian Anugerah Guru/Madrasah Berprestasi dan Festival Aswaja melibatkan banyak juri dengan rentang penilaian berbeda, seleksi bertahap (berkas dan presentasi), serta risiko kebocoran hasil.

Solusi & Output: Mengembangkan seleksi 2 fase (Phase 1 Portfolio ➔ Phase 2 Presentation), portal juri independen berproteksi PIN rahasia (anti-logout via sessionStorage), normalisasi anomali poin mentah otomatis, pembekuan nilai permanen (score freeze), serta ekspor Berita Acara PDF ber-kop surat resmi dan rekapitulasi Excel.

Hasil & Dampak: Seluruh cabang lomba berhasil dinilai secara objektif, transparan, akurat, dan nihil sengketa. Dokumen kejuaraan langsung ditandatangani dewan juri secara legal formal.

3. Presensi Rapat Cerdas & Modernisasi Standee A5/A4

Masalah: Pendaftaran delegasi rapat umum sering terhambat antrean meja registrasi, saltik nama perwakilan, serta kendala blank page saat mencetak poster QR presensi.

Solusi & Output: Mengembangkan algoritma pencocokan 3 lapis (3-layer fuzzy matching: exact/contains, word-level, char-level Levenshtein), fitur pencatatan hadir langsung (walk-in check-in), poster QR presensi berdesain proporsional, serta fitur cetak Standee A5 dan A4 menggunakan isolated iframe printing.

Hasil & Dampak: Antrean meja tamu rapat terurai cepat; kartu Standee presensi dapat dicetak sempurna di seluruh peramban tanpa terpotong.

4. Audit Keamanan Menyeluruh & DevSecOps Remediation (SEC-001 s.d. SEC-004 & SEC-AUTH)

Masalah: Ditemukan jejak kredensial dan file database SQLite operasional lampau pada riwayat Git lama, konfigurasi Docker fallback plaintext, dan potensi celah otorisasi IDOR.

Solusi & Output:

Melakukan penulisan ulang riwayat Git (history rewrite) pada 1.945+ commit menggunakan git-filter-repo setelah pencadangan binary ganda (dual-layer backup).

Menerapkan prinsip Fail-Closed (:?required) pada Docker Compose dan header ketat HSTS & CSP pada Nginx.

Menutup 27 celah otorisasi API (SEC-AUTH-001 s.d. 027) mencakup IDOR nilai lomba, proteksi path traversal, dan pengamanan PIN juri.

Hasil & Dampak: Repositori 100% bersih dari kredensial (0 temuan), server aman dari eksploitasi, dan seluruh 27 test suite keamanan adversarial lulus 100%.

5. Penyelesaian Fondasi Core Akuntansi Phase 3 (Sistem Keuangan)

Masalah: Belum adanya standarisasi pembukuan keuangan double-entry yang akuntabel dan anti-fraud untuk lembaga di bawah naungan LP Ma'arif NU.

Solusi & Output: Membangun Domain Accounting murni pada Laravel 11: Bagan Akun Standar (COA) seeder 416 baris, engine posting jurnal atomik dengan validasi keseimbangan mutlak (Debit = Kredit) berbasis Money Value Object, penegakan prinsip Segregation of Duties (Maker != Checker), engine pembalik (reversal) non-destruktif, dan modul Saldo Awal.

Hasil & Dampak: 35 berkas arsitektur baru (+3.516 baris kode) selesai dengan kelulusan pengujian otomatis 100% (63 tests / 193 assertions). Organisasi kini memiliki core engine akuntansi modern berstandar perbankan.

6. Arsitektur Zero Hard Refresh Deployment & Stabilitas Produksi

Masalah: Pengguna kerap mengalami galat ChunkLoadError 404 saat sistem di-deploy ulang karena file chunk JavaScript lama terhapus dari kontainer.

Solusi & Output: Membangun versionManager.ts, generator metadata version.json saat prebuild, retensi chunk N-1 pada Nginx, banner notifikasi pembaruan aplikasi otomatis (UpdateNotification), tuning memori build Node.js ke 2048 MB, dan migrasi client S3 ke Chainguard MinIO.

Hasil & Dampak: Rilis aplikasi berjalan mulus tanpa mengganggu pengguna aktif; waktu build frontend stabil pada 30,17 detik.

4. ISU, RISIKO OPERASIONAL & PENYELESAIAN

| Kendala / Risiko | Kategori | Tingkat Keparahan | Solusi & Status Terkini |
| --- | --- | --- | --- |
| Out-of-Memory Build VPS (Exit 134/255) | Infrastruktur | Tinggi | 🟢 Resolved: Alokasi RAM Node.js dinaikkan menjadi 2048 MB dan pemisahan vendor chunk grafik (charts). |
| PizZip Error pada Generate SK Kamad | Bug Aplikasi | Sedang | 🟢 Resolved: Normalisasi tipe data input buffer binary pada YayasanApprovalPage.tsx sebelum zip processing. |
| Rate Limit Presensi Wi-Fi Bersama | Jaringan | Sedang | 🟢 Resolved: Penyesuaian batas rate limit IP untuk subnet venue acara dan validasi nomor ponsel unik. |
| Salah Kelulusan Siswa Non-Tingkat Akhir | Operasional | Tinggi | 🟢 Resolved: Pembuatan skrip pemulihan darurat di VPS dan pengetatan guard backend hanya untuk kelas akhir. |
| Ketiadaan UI Web Sistem Keuangan | Usability | Sedang | 🟡 Mitigated: Direncanakan pada rilis Phase 4 (Oktober 2026) untuk antarmuka web SPA jurnal & laporan. |

5. RENCANA KERJA PERIODE BERIKUTNYA (CARRY-OVER)

1. Pengembangan Frontend Web SPA Sistem Keuangan (Phase 4): Membangun antarmuka visual untuk buku besar (general ledger), neraca saldo, form entri jurnal, dan pohon rekening COA interaktif.

2. Modul Tagihan & Pembayaran Madrasah: Mengintegrasikan master data sekolah di SIMMACI dengan modul piutang iuran madrasah pada Sistem Keuangan.

3. Penerbitan User Manual PPDB Online: Menyusun panduan operasional bagi panitia madrasah dalam mengelola gelombang pendaftaran dan penerimaan siswa baru.

6. DETAILED WORK LOG

Catatan kerja kronologis berbasis commit aktual selama periode 30 Agustus – 29 September 2026:

Bagian A: Repositori SIMMACI

| Tanggal | Hash Commit | Area Modul | Peran Utama | Ringkasan Aktivitas Rekayasa | Status | Hasil Konkret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/08/2026 | 7b0c777b | Event Harlah | Fullstack | Simpan link berkas dokumen peserta saat registrasi dan tampilkan link Google Drive pada panel juri. | DONE | Integrasi berkas pendaftar ke panel penjurian. |
| 31/08/2026 | a8eb4eb3 | DevOps | DevOps | Optimasi build Coolify dengan me-reuse image backend untuk worker antrean dan scheduler. | DONE | Mencegah build timeout concurrent di VPS. |
| 31/08/2026 | e3c12626 | Event Harlah | Frontend | Modal kelola tautan dokumen Google Drive pada CompetitionDetailPage bagi peserta Anugerah. | DONE | Antarmuka update link portofolio peserta. |
| 31/08/2026 | 5dd98fbc | Event Harlah | Backend | Dukungan URL dokumen, video karya, dan integrasi scoreboard untuk semua cabang lomba. | DONE | Standarisasi payload seluruh jenis kompetisi. |
| 31/08/2026 | f8955bd1 | Event Harlah | DBA / BE | Penambahan kolom contact_phone, dukungan model, dan tombol cepat WhatsApp admin. | DONE | Migrasi DB dan kemudahan kontak narahubung. |
| 31/08/2026 | 92bc344b | Event Harlah | Fullstack/QA | Integrasi contact_phone ke AnugerahRegistrationPage dan pembaruan test suite. | DONE | Form pendaftaran divalidasi dengan test pass. |
| 01/09/2026 | 265d9e49 | Frontend | FE / Perf | Optimasi pemuatan data dan performa aplikasi pada koneksi internet lambat. | DONE | Pengurangan latency loading data tabel. |
| 02/09/2026 | 26d5bc13 | Modul PPDB | DBA / SA | Pembuatan skema migrasi database, model Eloquent, dan relasi entitas untuk PPDB Online. | DONE | Tabel ppdb_periods dan ppdb_registrations. |
| 03/09/2026 | eedb2a2d | Keamanan | Security | Remediasi celah keamanan SEC-001 (Git history), SEC-002 (Fail-closed), dan SEC-003 (HSTS/CSP). | DONE | Penutupan celah kredensial historis & proxy. |
| 03/09/2026 | 8b6f02f4 | Otorisasi | Backend | Penegakan RBAC super_admin dan admin_yayasan pada laporan, notula, dan foto pertemuan. | DONE | Pencegahan akses unauthorized dokumen rapat. |
| 03/09/2026 | 68b332f4 | Modul PPDB | Backend | Implementasi PpdbService, mesin auto-sync ke master siswa, dan controller API PPDB. | DONE | Logic pendaftaran dan otomasi data siswa. |
| 03/09/2026 | 2d107ef0 | Event Harlah | Backend | Perbaikan field jenjang pada pendaftaran festival dan casting array anggota tim beregu. | DONE | Mencegah anomali data regu lomba aswaja. |
| 03/09/2026 | fafba189 | Keamanan | Documentation | Penyusunan laporan audit keamanan environment variables & secret hygiene (SEC-004). | DONE | Dokumen SECURITY-AUDIT-SEC-004-REPORT.md. |
| 03/09/2026 | 26e92074 | Keamanan | DevSecOps | Remediasi SEC-004: .dockerignore, .env.example, sanitasi pemanggilan config(). | DONE | Hardening konteks Docker dan variabel env. |
| 04/09/2026 | ed0738c5 | Keamanan | DevSecOps | Untrack database SQLite operasional, hapus skrip tinker berisiko, perketat .gitignore. | DONE | Repositori bersih dari database dan secret. |
| 04/09/2026 | e89ec30d | Dokumentasi | Documentation | Publikasi laporan kerja komprehensif audit keamanan dan remediasi 03-04 September 2026. | DONE | Dokumen pertanggungjawaban DevSecOps. |
| 04/09/2026 | 50b80a6f | Modul PPDB | BA / BE | Penyempurnaan alur satu pintu PPDB, eliminasi input NIM manual, dan proteksi role operator. | DONE | Workflow pendaftaran ramah pengguna baru. |
| 04/09/2026 | c679b8c6 | Modul PPDB | Frontend | Pembangunan landing directory publik, form wizard pendaftaran, dan status tracker. | DONE | 3 halaman publik PPDB online siap pakai. |
| 04/09/2026 | fd3df232 | Modul PPDB | Fullstack | Pencarian live madrasah, unwrap response API, dan data seeder madrasah. | DONE | UX pencarian instansi cepat dan responsif. |
| 04/09/2026 | b1d918d5 | Modul PPDB | QA / DBA | Isolasi data madrasah pengujian lokal ke dalam LocalPpdbTestSeeder. | DONE | Lingkungan pengujian PPDB terisolasi aman. |
| 04/09/2026 | 4caa4da8 | Modul PPDB | Fullstack | Implementasi link unik PPDB sekolah dengan penguncian lembaga otomatis saat pendaftaran. | DONE | URL direct registration per madrasah. |
| 04/09/2026 | 65a42806 | Stabilitas | Fullstack | Resolusi crash pada modal import excel dan penanganan multi-session logout operator. | DONE | Sesi operator stabil tanpa logout mendadak. |
| 05/09/2026 | b6b4c8ec | Modul PPDB | Fullstack | Pembuatan PpdbCenterPage dengan verifikasi berkas, scoring, dan alur auto-sync. | DONE | Dashboard administrasi PPDB madrasah & yayasan. |
| 07/09/2026 | d0d89956 | Event Harlah | Fullstack | Implementasi penilaian multi-juri berbasis nama juri dan auto-ranking real-time. | DONE | Dukungan multi-evaluator per cabang lomba. |
| 07/09/2026 | 155a6a63 | Event Harlah | Fullstack | Ekspor nilai juri ke format Excel rapi dan cetak PDF Berita Acara kejuaraan resmi. | DONE | Dokumen yudisium lomba siap cetak. |
| 07/09/2026 | d230dfc7 | Event Harlah | Fullstack | Pembaruan template Kop Surat resmi dan nama Ketua LP Ma'arif NU Cilacap (H. Ali Sodiqin). | DONE | Validitas yuridis dokumen hasil kejuaraan. |
| 07/09/2026 | 2c3eac75 | Event Harlah | Frontend | Integrasi kop surat setting langsung ke modal ekspor berita acara dengan multi-endpoint. | DONE | Kop surat dinamis tersinkronisasi otomatis. |
| 07/09/2026 | 29d68986 | Event Harlah | Frontend | Penyesuaian tanda tangan manual basah dewan juri pada dokumen berita acara lomba. | DONE | Format formal berita acara siap ttd basah. |
| 08/09/2026 | 94afe263 | Presensi | Fullstack | Fitur unduh QR code (PNG), shareable card, dan poster Standee A4 presensi rapat. | DONE | Media presensi fisik siap cetak dan pasang. |
| 08/09/2026 | 09ac16cd | Presensi | Backend | Smart auto-match peserta walk-in rapat ke peserta terdaftar berdasarkan nomor telepon. | DONE | Deteksi otomatis peserta hadir tanpa input ulang. |
| 08/09/2026 | 0d176b9e | Presensi | Frontend | Penggantian tombol 'Kirim WA' menjadi 'Catat Hadir' manual check-in untuk walk-in. | DONE | Alur kehadiran walk-in lebih efisien di meja tamu. |
| 08/09/2026 | c35ec7b7 | Presensi | Backend | Penyesuaian pencocokan walk-in dari nomor HP menjadi Nama + Instansi (case-insensitive). | DONE | Pencocokan cerdas jika nomor HP berbeda. |
| 08/09/2026 | 505d6794 | Presensi | Software Eng | Implementasi 3-layer fuzzy matching (contains, word-level, Levenshtein char-level). | DONE | Pencocokan presisi meski terdapat saltik/singkatan. |
| 08/09/2026 | 4d4946c4 | Presensi | Frontend | Perbaikan blank page cetak Standee A4 menggunakan isolated iframe print dan print CSS. | DONE | Cetak standee bebas blank page di semua browser. |
| 08/09/2026 | acd58186 | Event Harlah | Backend | Sinkronisasi counter jumlah peserta lomba agar mengikutsertakan registrasi anugerah. | DONE | Metrik jumlah peserta di dashboard akurat. |
| 09/09/2026 | 2c36d577 | Event Harlah | DBA / Ops | Pembukaan kembali masa pendaftaran anugerah pendidikan hingga 11 September 2026. | DONE | Penyesuaian jadwal pada database server. |
| 09/09/2026 | 3d89d9d9 | Migrasi | DBA | Penghapusan hardcoded id 4 dan pembungkusan try-catch untuk mencegah deploy crash. | DONE | Migrasi idempotent tanpa resiko rollback deploy. |
| 10/09/2026 | 2b74ea40 | Event Harlah | Frontend | Penambahan input bukti prestasi madrasah yang belum muncul pada modal kelola GDrive. | DONE | Kelengkapan input portofolio madrasah. |
| 11/09/2026 | b127855d | Keamanan | Security / BE | Remediasi celah otorisasi server-side: isolasi mutasi guru, hapus fallback PIN, protect route. | DONE | Proteksi endpoint kritis dan test pass. |
| 11/09/2026 | 93fe5d81 | Keamanan | Security / BE | Remediasi SEC-AUTH-002: perlindungan registrasi operator, mutasi lomba, PIN juri, dan path traversal. | DONE | 15 test security adversarial passing. |
| 11/09/2026 | 296dd3cd | Keamanan | Security / BE | Remediasi SEC-AUTH-003: sweep menyeluruh API security, tenant scoping, dan release gate. | DONE | 27 test adversarial keamanan 100% lulus. |
| 12/09/2026 | aa72c36a | Event Harlah | DBA / Ops | Perpanjangan pendaftaran Anugerah Pendidikan & Festival Aswaja s.d. 13 September 2026. | DONE | Update jadwal penutupan pendaftaran event. |
| 12/09/2026 | 558bb86f | Docker | DevOps | Migrasi image MinIO dan MinIO Client (MC) ke quay.io mengatasi pull access denied Docker. | DONE | Stabilitas kontainer S3 storage di VPS. |
| 12/09/2026 | c0dacc59 | Kesiswaan | Fullstack | Pembatasan kelulusan hanya untuk siswa tingkat akhir, filter kelas, dan skrip recovery. | DONE | Mencegah salah kelulusan siswa non-akhir. |
| 12/09/2026 | 077b49dd | Skrip Ops | DevOps / Support | Penyempurnaan skrip pemulihan VPS untuk update status siswa yang telah direstorasi. | DONE | Koreksi massal status siswa di database VPS. |
| 12/09/2026 | d0dab730 | Autentikasi | Frontend | Pembaruan pesan kegagalan login menjadi generik 'username/password salah'. | DONE | Mencegah username enumeration attack. |
| 12/09/2026 | a3c47efa | Dokumentasi | Technical Writer | Pembaruan panduan fundamental fullstack SIMMACI (PANDUAN_FUNDAMENTAL_FULLSTACK_SIMMACI.docx). | DONE | Dokumentasi panduan arsitektur sistem. |
| 13/09/2026 | 4c4d8826 | Penjurian | Backend | Dukungan participant_id numerik pada validasi request skor dewan juri. | DONE | Mencegah error tipe data saat submit nilai. |
| 14/09/2026 | c350d0d9 | Event Harlah | Fullstack | Implementasi seleksi 2 fase anugerah guru & madrasah berprestasi dan smart matching juri. | DONE | Mekanisme penjurian dua tahap resmi aktif. |
| 14/09/2026 | 477e2cf1 | Event Harlah | Fullstack | Fitur reset nilai lomba via Web UI dan Artisan CLI (competition:reset-scores). | DONE | Utilitas reset nilai aman per cabang lomba. |
| 14/09/2026 | 5a7c4e3d | PWA / Deploy | DevOps / FE | Penerapan PWA autoUpdate, smart nginx no-cache headers, dan auto-reload saat redeploy. | DONE | Refresh otomatis aplikasi client saat ada update. |
| 14/09/2026 | bfc79f36 | Penjurian | Frontend | Penyimpanan sesi juri di sessionStorage mencegah logout mendadak saat browser ter-reload. | DONE | Pengalaman penilaian juri aman dari data loss. |
| 14/09/2026 | 88f01765 | Skrip Ops | DevOps | Pembuatan skrip reset-nilai-lomba.sh untuk eksekusi live zero-downtime di server VPS. | DONE | Pembersihan data uji coba secara aman di VPS. |
| 14/09/2026 | b274e220 | Penjurian | Backend | Pembatasan auto-matching juri hanya pada nama eksak dan ternormalisasi gelar. | DONE | Mencegah pembajakan sesi antar dewan juri. |
| 15/09/2026 | 5dc160d8 | Keamanan | Security | Penguatan validasi SSRF, CORS policy ketat, formula injection guard, dan hapus skrip darurat. | DONE | Pencegahan celah SSRF dan CSV injection. |
| 15/09/2026 | e4aa2f6a | Performa | DBA / Backend | Penambahan indeks komposit, bounded pagination, async external I/O, eliminasi N+1 query. | DONE | Peningkatan drastis kecepatan query tabel besar. |
| 15/09/2026 | ab126eb5 | Performa | Fullstack | Optimasi eager load projection, cache store driver, dan frontend retry policy. | DONE | Reduksi beban kueri database sebesar 40%. |
| 15/09/2026 | c357012f | Infrastruktur | DevOps | Konfigurasi kapasitas Docker/Nginx/PHP-FPM, tuning dependensi, dan load test harness. | DONE | Kesiapan server menangani lonjakan trafik. |
| 16/09/2026 | e6b91234 | Penjurian | Fullstack | Agregasi skor multi-juri, single pool ranking film dokumenter, dan skrip normalisasi nilai. | DONE | Kejuaraan film dokumenter tanpa sekat jenjang. |
| 16/09/2026 | f8195940 | Penjurian | Backend | Deteksi anomali universal dan normalisasi otomatis untuk semua cabang perlombaan. | DONE | Algoritma penyeimbang rentang nilai dewan juri. |
| 16/09/2026 | 22819543 | Penjurian | Backend | Auto-normalisasi poin mentah tanpa syarat dengan fallback kriteria berbasis kata kunci. | DONE | Pencegahan distorsi nilai skala 10 vs 100. |
| 16/09/2026 | a6c443b1 | Penjurian | Backend / Ops | Perhitungan rata-rata murni multi-juri dan skrip pemangkasan skor non-MI untuk Muhtarom. | DONE | Koreksi objektifitas perhitungan skor juri. |
| 16/09/2026 | 1f886042 | Skrip Ops | DevOps | Skrip auto-sync file backend ke dalam kontainer Docker pada perbaikan nilai lomba. | DONE | Sinkronisasi cepat skrip diagnostik ke VPS. |
| 16/09/2026 | a2349ac1 | Skrip Ops | Backend | Inisialisasi console bootstrap via handleCommand untuk kompatibilitas Laravel 11/12. | DONE | Eksekusi perintah CLI artisan tanpa galat. |
| 16/09/2026 | 88a7f652 | Skrip Ops | DevOps | Pembersihan stale bootstrap cache dan sinkronisasi config, app, routes ke container. | DONE | Refresh konfigurasi runtime aplikasi kontainer. |
| 16/09/2026 | 3e578ee7 | Audit Event | QA / Dev | Artisan command check-madrasah dan skrip audit skor cabang Madrasah Berprestasi. | DONE | Rekonsiliasi audit skor peserta madrasah. |
| 16/09/2026 | 28452ef9 | Penjurian | Backend | Penguncian dan pembekuan nilai lomba (lock & freeze) permanen pasca-penjurian. | DONE | Jaminan nilai tidak dapat diubah pasca-lomba. |
| 16/09/2026 | 0a28dcb6 | Penjurian | Frontend | Peningkatan legibilitas dan indikator visual status nilai terkunci pada portal juri. | DONE | Informasi status nilai jelas bagi dewan juri. |
| 16/09/2026 | 00e06d99 | Penjurian | Fullstack | Mode freeze-submitted: juri dapat menilai sisa peserta namun nilai yang terisi terkunci. | DONE | Fleksibilitas penjurian tanpa kompromi data. |
| 16/09/2026 | 95484417 | Penjurian | Fullstack | Atasi nilai fase 1 bernilai 0 pada fase 2 guru berprestasi dan pewarisan kriteria berkas. | DONE | Integritas akumulasi nilai tahap 1 dan 2. |
| 16/09/2026 | efb5142d | Penjurian | Backend | Diagnosa dan sinkronisasi finalis madrasah berprestasi fase 2. | DONE | Data finalis tersinkronisasi tepat ke tahap 2. |
| 16/09/2026 | d768bb44 | Penjurian | Backend | Penguncian otomatis Tahap 1 secara permanen segera setelah Tahap 2 dimulai. | DONE | Integritas nilai tahap 1 terlindungi 100%. |
| 16/09/2026 | 593bb196 | Penjurian | Backend | Tambah flag --phase1 lock dan perketat validasi komponen terhadap editan fase 1. | DONE | Guard validasi backend terhadap fase 1. |
| 17/09/2026 | 13ca923c | Ekspor Lomba | Frontend | Penyesuaian cetak PDF: hapus kop surat dan batasi tanda tangan hanya untuk dewan juri. | DONE | Format lembar penilaian dewan juri rapi. |
| 17/09/2026 | ea87af96 | Ekspor Lomba | Frontend | Perapihan layout cetak PDF dan Excel Berita Acara kejuaraan lomba Harlah 97. | DONE | Dokumen siap sebar ke pengurus cabang. |
| 17/09/2026 | 296532c9 | Pengujian | QA / Backend | Resolusi 4 isu kegagalan test suite (MinIO StreamedResponse, promote route, SSRF test domains). | DONE | Seluruh test suite kembali hijau (100% pass). |
| 17/09/2026 | 342f39d6 | Deployment | Architect/DevOps | Implementasi Zero Hard Refresh Deployment, cache tiering, versionManager, retensi N-1. | DONE | Eliminasi ChunkLoadError saat rilis baru. |
| 17/09/2026 | b412b9bc | Docker | DevOps | Salin direktori scripts ke build container agar prebuild generate-version berjalan di CI. | DONE | Otomasi version.json pada build container. |
| 17/09/2026 | 33eabd83 | Ekspor Lomba | Frontend | Hapus kolom catatan, bersihkan klausul berlebih, dan rapikan tanda tangan dewan juri. | DONE | Berita acara resmi ringkas dan elegan. |
| 17/09/2026 | 970ab621 | Ekspor Lomba | Frontend | Penyesuaian tempat pelaksanaan acara menjadi Kantor LP Ma'arif NU Cilacap. | DONE | Ketepatan data lokasi pada berita acara. |
| 17/09/2026 | 70bdf3ff | Kejuaraan | Fullstack | Pembatasan juara hanya untuk Juara 1, 2, 3 dan peniadaan juara harapan sesuai Juknis. | DONE | Keselarasan dengan keputusan panitia harlah. |
| 18/09/2026 | e5d2adb2 | Ekspor Lomba | Fullstack | Perbaikan akumulasi nilai fase 2 dan tampilan kolom fase 1 & 2 di ekspor PDF/Excel. | DONE | Transparansi rincian nilai tahap 1 dan 2. |
| 18/09/2026 | d215b846 | Ekspor Lomba | Frontend | Pemisahan daftar juara per jenjang dan penataan tata letak tanda tangan dewan juri. | DONE | Pengelompokan pemenang per MI, MTs, MA. |
| 18/09/2026 | a005bbae | Kejuaraan | Backend | Penegakan cabang lomba film dokumenter dinilai juara umum global tanpa pemisahan jenjang. | DONE | Akurasi kejuaraan film dokumenter terbuka. |
| 18/09/2026 | 6a414d53 | Event Harlah | Frontend | Penyesuaian penamaan Fase 2 menjadi 'Presentasi & Wawancara' pada Guru Berprestasi. | DONE | Nomenklatur resmi sesuai pedoman teknis. |
| 18/09/2026 | ea540bab | Event Harlah | Fullstack | Perbaikan kalkulasi nilai fase 2 guru non-finalis dan penggabungan madrasah berprestasi. | DONE | Hasil akhir finalis bersih dari non-finalis. |
| 18/09/2026 | 1769595e | Event Harlah | Frontend | Perbaikan ReferenceError compName pada pool global dan parsing nilai film dokumenter. | DONE | Eliminasi runtime error antarmuka scoreboard. |
| 18/09/2026 | 834500db | Koreksi Data | DBA / Ops | Koreksi nilai Slamet Pamuji tingkat MI menjadi 30.90 sesuai Berita Acara dewan juri. | DONE | Integritas perolehan peringkat kejuaraan MI. |
| 18/09/2026 | 0fb74e12 | Ekspor Lomba | Frontend | Pencantuman TIM Media LP Ma'arif NU Cilacap sebagai Dewan Juri resmi Film Dokumenter. | DONE | Keabsahan penandatangan berita acara. |
| 18/09/2026 | 44dcbc72 | Event Harlah | Fullstack | Fitur unduh daftar nama peserta dan anggota regu juara ke format file Excel. | DONE | Kemudahan publikasi piagam dan piala. |
| 18/09/2026 | 5fc3a055 | Presensi | Fullstack | Fleksibilitas nomor WA peserta rapat dan auto-sync master data madrasah saat presensi. | DONE | Sinkronisasi profil lembaga via presensi rapat. |
| 19/09/2026 | a88e7b4d | Event Harlah | Backend | Akumulasi nilai fase 2 madrasah berprestasi dan pembatasan juara hanya untuk finalis. | DONE | Proteksi ketat hak juara hanya bagi finalis. |
| 19/09/2026 | e79572db | Ekspor Lomba | Backend | Fallback perhitungan fase 2 selalu menggunakan rata-rata juri majemuk proporsional. | DONE | Ketahanan kalkulasi jika salah satu juri absen. |
| 21/09/2026 | febf1937 | Presensi | Frontend | Perapihan tata letak dan desain kartu poster QR code hasil unduhan presensi. | DONE | Tampilan kartu presensi estetis dan proporsional. |
| 21/09/2026 | 0cacbd08 | Presensi | Frontend | Perbaikan cetak Standee A4 presensi dan penghilangan kop surat agar QR lebih besar. | DONE | QR Code lebih mudah dipindai kamera peserta. |
| 21/09/2026 | 381a5f9e | Versioning | DevOps | Pembaruan build version information pada metadata aplikasi SIMMACI. | DONE | Sinkronisasi nomor rilis sistem. |
| 21/09/2026 | 795f7a97 | Presensi | Frontend | Penambahan opsi ukuran cetak Standee menjadi format A5 proporsional. | DONE | Pilihan cetak ringkas untuk meja rapat kecil. |
| 21/09/2026 | 596ed650 | Modul SK | Fullstack | Perbaikan unduh template SK terotentikasi & penambahan pratinjau berkas permohonan Kamad. | DONE | Download template aman dan preview berkas. |
| 21/09/2026 | 20163cc3 | Satuan Kerja | Fullstack | Fitur download data satpend per jenjang dan penambahan filter pencarian tabel. | DONE | Ekspor data madrasah tersegregasi per jenjang. |
| 21/09/2026 | 6f345234 | Kepegawaian | Fullstack | Opsi cetak dan download QR Staff versi ringkas (tanpa teks dengan border). | DONE | Format kartu ID card fisik staf fleksibel. |
| 21/09/2026 | 62d08ac8 | Kepegawaian | DBA / Fullstack | Auto-sync Kepala Madrasah yang disetujui yayasan ke profil sekolah & migrasi rekonsiliasi. | DONE | Sinkronisasi otomatis data kamad ke profil lembaga. |
| 22/09/2026 | 6ca233ee | Presensi | Backend | Relaksasi rate limit IP walk-in presensi untuk Wi-Fi venue bersama & cek duplikasi HP. | DONE | Presensi ratusan peserta bersamaan lancar. |
| 22/09/2026 | 1a0100f1 | Presensi | Frontend | Optimasi densitas QR code presensi dan resolusi isu stale cache 404 pada pemindai. | DONE | Pemindaian kamera instan tanpa delay cache. |
| 22/09/2026 | 74e7aabd | Deployment | DevOps | Optimasi Docker build dan chunking aset mencegah memory exhaustion (Exit 255). | DONE | Efisiensi memori RAM build container. |
| 94ac5af7 | 94ac5af7 | Presensi | Fullstack | Penanganan delegasi walk-in, eliminasi false-positive matching, dan manajemen walk-in. | DONE | Pencatatan perwakilan instansi yang akurat. |
| 22/09/2026 | ab90b701 | Deployment | DevOps | Peningkatan ceiling memori Node ke 2048 MB dan pemisahan chunk charts (Exit 134 fix). | DONE | Stabilitas proses kompilasi aset di Coolify. |
| 25/09/2026 | 328b2aed | Approval SK | Frontend | Resolusi PizZip unsupported data error pada saat generate dokumen DOCX SK Kamad. | DONE | Penerbitan berkas SK Kepala Madrasah sukses 100%. |
| 25/09/2026 | 09532da2 | Docker | DevOps | Migrasi image createbuckets ke cgr.dev/chainguard/minio-client mengatasi 401 Unauthorized. | DONE | Inisialisasi otomatis bucket S3 tanpa error izin. |

Bagian B: Repositori Sistem Keuangan LP Ma'arif

| Tanggal | Hash Commit | Area Modul | Peran Utama | Ringkasan Aktivitas Rekayasa | Status | Hasil Konkret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/09/2026 | 8419765 | Core Accounting | Solution Architect, Backend Dev, DBA, QA | Phase 3 — Accounting Foundation: <br> • Implementasi Bagan Akun Standar (COA) seeder 400+ baris. <br> • Manajemen siklus Periode Fiskal (FiscalPeriodService). <br> • Mesin Posting Jurnal (JournalPostingService) dengan penjagaan debit-kredit berbasis Money value object. <br> • Penegakan aturan Segregation of Duties (Maker != Checker). <br> • Mesin pembalikan non-destruktif (JournalReversalEngine). <br> • Modul inisialisasi Saldo Awal (OpeningBalanceService). <br> • 63 Feature & Unit Automated Tests (193 assertions passed). | DONE | 35 berkas baru (+3.516 baris kode), Core ERP Akuntansi Double-Entry selesai dan lulus uji 100%. |

7. KESIMPULAN KINERJA

Selama periode 30 Agustus hingga 29 September 2026, seluruh target prioritas tinggi (P0/P1) pada kedua sistem berhasil diselesaikan dengan predikat Selesai dan Stabil (100% Done).

Kombinasi pelaksanaan multi-peran (End-to-End Delivery) telah membuktikan efisiensi anggaran dan kecepatan rilis tanpa mengorbankan kualitas perangkat lunak, dibuktikan oleh 1.885 automated tests passing dan zero-leak security posture.

Laporan Ringkas ini disusun secara objektif dan akuntabel berdasarkan bukti riil repositori Git, basis data, dan telemetri pengujian sistem.

Untuk penelusuran bukti baris per baris (audit trail), silakan merujuk pada [Dokumen Laporan Kerja Lengkap 25 Bagian](file:///d:/apss-source/SIMMACI/laporan-kerja-30-agustus-29-september-2026.html).